## Slide 1
Propuesta de trabajo
Torres
Portal Distribuidores
Maika López
20/06/2019

## Slide 2
1
Equipo de trabajo
2
Alcance del proyecto
3
Necesidades iniciales
4
Tareas realizadas
5
Propuesta de navegación y menús
Próximos pasos

## Slide 3: Equipo de Trabajo
Torres
  fortega@torres.es Francisco Ortega
  scarrasco@torres.es Sergi Carrascoso
  azubizarreta@torres.es Alai Zubizarreta
NexTReT
  mls@nextret.net Maika. JEFE DE PROYECTO
  egr@nextret.net Elisabet. CONSULTORA
  lsc@nextret.net Lorena. CONSULTORA
  hnb@nextret.net Hugo. CONSULTOR
  jpi@nextret.net Jorge. MAQUETADOR
  rlr@nextret.net Rafael. TESTER QA

## Slide 4: Alcance del Proyecto
Reestructuración del portal de distribuidores
  Modificación de la estructura actual del portal de distribuidores.
  Cambios en la maquetación.
  Sincronización ampliada de datos desde la intranet (actualmente el proceso de sincronización sólo trae Productos, no familias ni marcas… y la información como se encuentra en la intranet es difícilmente navegable)

## Slide 5: Alcance del Proyecto. Detalle (I)
Portal de Distribuidores
General el nuevo menú
taxonomía (árbol) de Familia – Marca – Clasificación - Producto
el menú por Familia
  Brand Strategy, Brand Information, Images…
Eliminar opciones actuales del menú
  16th Global Conference, Press Room…
Realizar propuestas de maquetación del menú con criterio responsiveness
Intranet y Portal de Distribuidores
Generar taxonomía (árbol) de Familia – Marca – Clasificación - Producto
  Generar la taxonomía tanto en origen como en destino
  Actualizar sincronización, para que cada producto tenga su árbol asociado
16th

## Slide 6: Alcance del Proyecto. Detalle (II)
Portal de Distribuidores en Ingles (EN)
  Creación de nueva Master Page con el aspecto deseado.
  Creación de páginas estáticas. Con permisos para todos los usuarios:
    Wines y Spirit
    Marcas Wines
    Página Spirits
    Página Corporate
  Creación de bibliotecas para los datos de corporate.
Crear un subsite para cada Familia.
    Creación de página y layout de la Familia
    Creación de página y layout de la Marca
    Creación de página y layout del Producto
    Creación de bibliotecas para los diferentes apartados
    Creación del menú de productos utilizando taxonomía
    Creación de css a medida para cada Producto

## Slide 7: Necesidades Iniciales
SharePoint 2013 como herramienta de colaboración e interacción con los usuarios.
Active Directory para el acceso de usuarios.

## Slide 8: Tareas realizadas
Disponer de accesos al sistema
  VPN, TFS, usuarios…
  Solucionar incidencias que existen en el entorno de Desarrollo
Establecer comité de validación del proyecto
Definido:
  Cada Familia debe tener colores diferentes. 1 Site por Familia
  Qué datos se deben visualizar cuando se accede a la home: Wine / Spirits / Corporate
  Niveles de navegabilidad
  Recibidos niveles actuales de Familias, Marcas, Range, Productos
Propuestas:
  Propuesta de navegabilidad y menús (ver página siguiente)

## Slide 9: Propuesta de navegabilidad y menús (I)
Dificultades:
  Jerarquía de diferentes Niveles: Familias con 3 niveles y otras con 4 niveles
  Usabilidad responsiveness:
    Hay más niveles de los recomendados para un solo menú
    Hay más productos de los recomendados para una lista
    Se quiere poder navegar hacia atrás
    Soluciones propuestas (ver ejemplo en página siguiente):
  Taxonomía de familias, marcas, clasificaciones, productos
  Páginas distribuidoras sin menús desplegables
  Breadcrumb (hilo de Ariadna)

## Slide 10: Propuesta de navegación y menús (II)
Home
Distribuidora Wine/Sp
Familia
Distribuidora Marcas y productos
Página estática
Página estática
Página estática
Página dinámica
Producto
Página dinámica

## Slide 11: Próximos pasos: Definir la nueva estructura
  Definir cada página
    La Home tiene Wine, Spririts, Corporate
    La información del Footer NO es común para todas las Familias. Hacer a medida
  Se desea mas información en las fichas de las Familia
    ej.: web, Instagram, legal notice, cookie policy, privacy policy.. y cómo se deben sincronizar estos datos. Como define la imagen. Podría ser estático
  Se elimina la agrupación essential y selective de other brands, de modo que la clasificación es homogénea
  Las marcas no tienen ficha
  Definir que información debe visualizarse en cada ficha de producto y la estructura en que se desea visualizar
    Como se ve en la imagen
  Ahora 2 sites orígenes de productos (Brandy, Wine) para la sincroniz (productos, imgs..). En el futuro será así
  Fase II (tras el proyecto)
    Definir si se desea buscar por cualquier categorización de producto. Revisar Búsqueda estándar global?

## Slide 12: Planificación propuesta
FASES | FECHA OBJETIVO
Definición de necesidades y definición del producto | 27/06/2019
Diseño y Prototipos | 04/07/2019
Sprint 1: Primera parte del portal construido en entorno de desarrollo: Familia Sangre de Toro Taxonomía de esta parte del árbol Su página de Familia Su distribuidora de marcas y productos La página del producto sincronizando sus contenidos con los que hay en la intranet | 18/07/2019
Sprint 2: Segunda parte del portal construido en entorno de desarrollo: Home Página Corporate Familia Prestige (con sus productos) | 02/08/2019
Sprint 3: Portal completo construido en entorno de desarrollo | 20/09/2019?

## Slide 13
Gracias